**第四小组第八次会议**

**基本项目**

|  |  |
| --- | --- |
| 时间: | 14：30~16：00 |
| 日期: | 2015/5/4 |
| 参加者: | 黄炎坤、廖晓科、郑仕彬、钟海欣、叶流畅 |
| 携带材料: | 纸笔等记录工具、电脑 |
| 会议用途 | 讨论上阶段任务缺陷以及下阶段开发相关事宜 |

**议事程序**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **时间** | **事项** | **介绍者** |
| 1 | 14：30 | 总结上阶段任务完成情况的缺点与不足 | 黄炎坤 |
| 2 | 12：00 | 确定下阶段开发内容与安排 | 黄炎坤 |
| 3 | 15：30 | 讨论软件中数据存储的具体方式 | 黄炎坤 |

**待做**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **事项/讨论** | **何人** | **何时** | **状态或者评价** |
| 1 | 软件内部数据处理及跳转的完善 | 廖晓科 | 2015/5/10 | 待完成 |
| 2 | 图形显示控件的实现 | 郑仕彬 | 2015/5/10 | 待完成 |
| 3 | 软件所涉及概念的理解 | 全员 | 2015/5/10 | 待完成 |

**已做好的事情**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **事项** | **何人** | **何时** | **状态或者评价** |
| 1 | 数据存储的方式及Excel表格设计 | 钟海欣、黄炎坤 | 2015/5/10 | 完成 |
| 2 | 设计概念的定义及计算公式的整理 | 钟海欣、黄炎坤 | 2015/5/10 | 完成 |
| 3 | 导入及初步的数据处理的实现 | 廖晓科 | 2015/5/10 | 完成 |
| 4 | 网上抓取数据及部分测试的实现 | 郑仕彬 | 2015/5/10 | 完成 |